# Elite20 Builder Program

## NSEAP智能教育平台复制项目（MVP）

### 项目定位

本项目是让大家重新构建（Re-create）Elite20课程。

你们不是课程的学习者，而是下一代AI教育系统的建设者。

我们的目标是由Elite20同学共同完成第一版 NSEAP AI Learning Operating System，将SIAS University Vibe Coding课程完整复制，并升级为一套企业可部署、学校可复制、持续演化的智能教育平台。

最终成果将成为NSEAP教育架构的Reference Implementation。

# 项目目标

整个项目只有一个目标：

重新构建（Re-create）一门AI Native课程，并把它产品化。

最终任何学校、企业只需要部署这套系统，就可以运行同样的课程。

也就是说，我们不是交付PPT，而是交付一套完整的教育产品。

# 最终交付

项目结束后，应完成以下成果。

## 一、课程（Course）

重新设计整个课程，包括：

- Syllabus

- Learning Objectives

- Weekly Plan

- Lecture Notes

- Slides

- Labs

- Assignments

## 二、Challenge Library

重新设计所有PBL挑战。

例如：

Challenge 01

Build Your First AI Assistant

Challenge 02

AI Pair Programming

Challenge 03

Research Agent

Challenge 04

Multi-Agent Team

……

最终形成完整Challenge Catalog。

## 三、Learning Platform

建立课程平台。

包括：

- LMS

- Dashboard

- GitHub Organization

- Documentation Portal

- Knowledge Base

## 四、Agent Library

为课程开发Agent。

例如：

Student Companion

Instructor Agent

Mentor Agent

Coding Coach

Knowledge Librarian

Evaluation Agent

Project Manager

## 五、Ontology

建立课程Ontology。

包括：

Course Ontology

Skill Ontology

Challenge Ontology

Project Ontology

Assessment Ontology

## 六、Knowledge Base

整理：

课程资料

优秀代码

最佳实践

Prompt

FAQ

Project

全部形成统一知识库。

# 项目组织方式

整个项目采用开放源代码社区（Open Source）方式进行。

所有成员都是Builder。

建议分成七个Builder Team。

## Team 1

Curriculum Team

负责：

重新设计课程。

输出：

- Syllabus

- Lecture

- Slides

## Team 2

Challenge Team

负责：

设计所有Challenge。

输出：

Challenge Catalog

Rubrics

Evaluation

## Team 3

Agent Team

负责：

开发课程Agent。

包括：

Companion

Tutor

Reviewer

Project Manager

Evaluation

## Team 4

Ontology Team

负责：

Skill Ontology

Learning Ontology

Knowledge Graph

## Team 5

Platform Team

负责：

GitHub

Website

LMS

Deployment

## Team 6

Knowledge Team

负责：

Documentation

Tutorial

Prompt Library

Video

Best Practice

## Team 7

Demo Team

负责：

演示

宣传

Website

Demo Video

Presentation

# Builder Workflow

所有Builder按照统一流程工作。

发现问题

↓

提出方案

↓

AI辅助开发

↓

GitHub提交

↓

Peer Review

↓

Agent Review

↓

Merge

↓

Documentation

↓

Release

每一次提交都会让课程越来越完善。

# Challenge（Builder Edition）

与普通课程不同，每一个Challenge不仅要求”完成”，还要求”能够交付给别人使用”。

例如：

## Builder Challenge 01

重新设计课程首页

输出：

Website

README

Landing Page

## Builder Challenge 02

重新设计Week 1

要求：

任何老师都能直接授课。

## Builder Challenge 03

重新设计Challenge模板

要求：

企业拿过去即可复用。

## Builder Challenge 04

建立Skill Ontology

输出：

Ontology Graph

Documentation

JSON Schema

## Builder Challenge 05

开发Coding Coach

能够指导所有Challenge。

## Builder Challenge 06

开发Evaluation Agent

自动评分。

## Builder Challenge 07

建立Knowledge Base

课程资料全部可检索。

## Builder Challenge 08

企业部署版本

输出：

Deployment Guide

Operator Manual

Administrator Guide

## Builder Challenge 09

课程产品化

完成：

安装包

配置

部署

License

Documentation

## Builder Challenge 10（Final）

完成整个NSEAP AI Learning Operating System V1.0。

能够部署到：

- 一所大学

- 一家企业

- 一个培训机构

任何组织只需要导入课程、创建账号、配置Agent，即可开始运行课程。

# 我们希望大家完成的，不是一门课程，而是一个行业标准

这不仅仅是Elite20的一次课程复现。

我们希望共同完成一套Agent Native Learning Operating System的参考实现（Reference Implementation）。

课程只是第一个应用场景。

未来，这套架构可以复制到任何专业、任何大学、任何企业培训体系。每一位Elite20成员既是学习者，也是架构师；既是开发者，也是教育产品的共同创造者。最终，我们共同沉淀的不只是课程内容，而是一套可持续演化、可复制部署、能够不断培养下一代AI人才的智能教育基础设施。